秦皇岛市海滨林场赤松茸林下种植技术

示范基地及基础设施修建项目资金使用计划

为提高中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益，根据《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，结合实际，制定本计划。

一、项目名称

秦皇岛市海滨林场赤松茸林下种植技术示范基地及基础设施修建项目。

二、项目建设单位及法人代表

项目建设单位：秦皇岛市海滨林场，法人代表：徐磊。

三、项目建设地点

海滨林场。

四、资金来源

项目总投资159.61万元，其中：中央资金150万元，海滨林场自筹9.61万元。

五、项目建设内容及规模

（一）种植项目。利用海滨林场林地资源种植60亩赤松茸，共用78.96万元。

（二）基础设施。改造修缮分拣车间53.33平方米，保鲜库51.8平方米，共用15.83万元。

（三）设备购置。购置3台斯蒂尔FS235割灌机，1台5P中温制冷机组，1台8P低温制冷机组，2台冷风机，滴灌设施等其它设备，共用18.03万元。

（四）修建围墙。修建300米倒塌围墙，高度2.2米，宽度0.24米，共用41.15万元。

（五）工程建设其它费用共4.64万元。

（六）基本预备费共1万元。

六、组织保障

（一）加强组织领导。海滨林场成立项目建设领导小组，负责项目组织与实施，聘请监理单位全过程监督工程质量及进度。聘请河北农业大学李明教授为技术顾问，指导种植赤松茸，全面提升生产技术水平。

（二）严格资金监管。海滨林场设立专门帐户，由专人负责管理，不得任意截留、挤占和挪用。市林业局要履行行业监管责任，指导海滨林场严格落实资金使用计划，提高衔接资金使用效益。

（三）落实公开公示。市林业局和海滨林场分别在门户网站和政务公开栏公示项目资金使用计划、绩效目标、实施方案等内容，公充分接受群众和社会监督，切实保障好群众的知情权、监督权。

（四）强化档案管理。海滨林场要做好衔接资金项目立项、审批、实施、验收、资金拨付、收益分配、监督检查、绩效评价等各环节档案资料的留存与管理工作，确保相关档案资料的真实、完整、安全。

附表：秦皇岛市海滨林场赤松茸林下种植技术示范基地及基础设施修建项目资金使用计划表

| 附表： 秦皇岛市海滨林场赤松茸林下种植技术示范基地及基础设施修建项目 资金使用计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 项目建设内容与规模 | 项目总投资/万元 | 其中 |  | 项目规划年度 | 项目预期效益分析 | 责任部门 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政衔接资金/万元 | 其他投入/万元 |  |  |  |
| 1 | 秦皇岛市海滨林场赤松茸林下种植技术示范基地及基础设施修建项目 | 产业发展 | 新建 | 秦皇岛市海滨林场 | - 1.种植项目。利用海滨林场林地资源种植60亩赤松茸种植，共用78.96万元。 2.基础设施。安改造修缮两间分拣车间总面积:53.33平方米，三间保鲜库总面积:51.8平方米，共用15.83万元。 3.设备购置。购置3台斯蒂尔FS235割灌机，1台5P中温制冷机组，1台8P低温制冷机组，2台冷风机，滴灌设施等其它设备，共用18.03万元。 4.修建围墙。修建300米倒塌围墙，高度2.2米，宽度0.24米，共用41.15万元。 - 5.工程建设其它费用共4.64万元。 - 6.基本预备费1万元。 | 159.61 | 150 | 9.61 | 2025年度 | 10万元 | 秦皇岛市林业局 |